Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2026 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение комплекса работ по монтажу ограждающих конструкций здания 1-21 этаж, технический этаж, надстройка, парапет, кладка стен стен вент. шахты на строительстве Многоквартирного дома, расположенного по адресу: Орловская область, Орловский район, Неполодское с/п, д. Жилина, ул. Генерала Лаврова, д. 5 (поз. 26)» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

«Выполнение комплекса работ по монтажу ограждающих конструкций здания 1-21 этаж, технический этаж, надстройка, парапет, кладка стен стен вент. шахты на строительстве Многоквартирного дома, расположенного по адресу: Орловская область, Орловский район, Неполодское с/п, д. Жилина, ул. Генерала Лаврова, д. 5 (поз. 26)»

Примечание: Работы производятся с применением материалов Генподрядчика.

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена, без учета НДС, руб. | НДС % | Цена, с учетом НДС(при наличии), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 5.4.1.1.7 Монтаж ограждающих конструкций здания 1-21,тех,надст,парапет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел | Монтаж ограждающих конструкций здания |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-002-5 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,114 |  |  |  |
| 2 | 08-02-002-5 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (Поправка: Прил. 8.1, п.3.1.1 Поправка: Прил. 8.1, п.3.1.2) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 4,91 |  |  |  |
| 3 | 08-02-002-5 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (ограждение лоджий 1,2 эт) (Поправка: Прил. 8.1, п.3.1.1 Поправка: Прил. 8.1, п.3.1.2) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,262 |  |  |  |
| 4 | 08-02-002-5 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1,076 |  |  |  |
| 5 | 08-02-002-5 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (Поправка: Прил. 8.1, п.3.1.1 Поправка: Прил. 8.1, п.3.1.2) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 46,12 |  |  |  |
| 6 | 08-02-001-3 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 5,97 |  |  |  |
| 7 | 08-02-007-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 16,8296 |  |  |  |
| 8 | 08-02-007-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 3,6539 |  |  |  |
| 10 | 46-08-012-1 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера до 8 мм (Скоба СК1 на хим.анкере) | 100 шт. | 125,64 |  |  |  |
| 11 | 46-08-012-6 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке 46-08-012-01 | 100 шт. | -125,64 |  |  |  |
| 12 | 08-02-006-1 | Расшивка швов кладки из кирпича одинарного | 100 м2 стен (без вычета проемов) | 1,19 |  |  |  |
| 13 | 08-02-006-1 | Расшивка швов кладки из кирпича полуторного (Поправка: Прил. 8.1, п.3.2) | 100 м2 стен (без вычета проемов) | 69,34 |  |  |  |
|  |  | Заполнение 3-х рядов кладки из облицовочного керамического пустотелого кирпича л.17 АР2 п.14 |  |  |  |  |  |
| 14 | 46-03-017-2 | Заполнение пустот раствором | 1 м3 заделки | 1,05 |  |  |  |
| 15 | 08-03-002-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м т.400 (с учетом р-ра в примыкании к облицовочной версте) | 1 м3 кладки | 326,86 |  |  |  |
| 16 | 08-03-002-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м (т.200+200) (с учетом р-ра в примыкании к облицовочной версте, не вычтены перемычки ПП-нет проекта) | 1 м3 кладки | 1047,27 |  |  |  |
| 17 | 26-01-036-1 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен (1-21эт, тех.эт, надст,) | 100 м2 поверхности | 13,94 |  |  |  |
| 18 | и07-05-039-20 | Устройство герметизации горизонтальных стыков наружных стеновых панелей пенополиуретановым герметиком | 100 м шва | 24,98 |  |  |  |
| 19 | 26-01-039-1 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 34,09 |  |  |  |
| 20 | 07-05-039-18 | Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках насухо | 100 м шва | 25,38 |  |  |  |
| 21 | в07-05-039-34 | Промазка горизонтальных швов мастикой АМ-0,5 | 100 м | 25,38 |  |  |  |
|  |  | Деформационный шов |  |  |  |  |  |
|  |  | Перемычки |  |  |  |  |  |
| 27 | в07-05-007-20 | Монтаж перемычек вручную в стенах и перегородках внутри здания с подъемом материалов башенным краном | м3 | 32,048 |  |  |  |
| 29 | 09-03-014-2 | Монтаж перемычек м/к (огрунтовка включена в стоимость м/к) | 1 т конструкций | 34,814 |  |  |  |
| 30 | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 10,965 |  |  |  |
| 31 | 26-01-039-1 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 15,176 |  |  |  |
| 32 | 10-01-010-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 6 |  |  |  |
|  |  | Обрамление лоджий |  |  |  |  |  |
| 33 | 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,0257 |  |  |  |
| 34 | 11-01-011-2 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | -0,0257 |  |  |  |
| 37 | 11-01-015-8 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,0257 |  |  |  |
| 38 | 08-02-007-2 | Обрамление ограждений уголком | 1 т металлических изделий | 0,193 |  |  |  |
| 39 | 08-02-007-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0,01904 |  |  |  |
| 5.3.1.6.7 Монтаж конструкций здания выше 0.000. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел | Вентшахты |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-002-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 2,31 |  |  |  |

| Общая стоимость работ, руб. | Без НДС – НДС 22 % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| --- | --- |
| стоимость материала | Работы производятся с применением материалов Генподрядчика |
| Срок выполнения работ: (с момента заключения договора до 2028 г.) |  |
| Условия оплаты (предпочтительно – 100% постоплата) |  |
| Гарантийный срок на выполняемые работы – 66 (шестьдесят шесть) месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию |  |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания и проекта договора | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Согласие с условиями проекта договора | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Наличие допусков и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ. | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Наличие действующего СРО |  |
| Численность рабочих |  |
| Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.) | Да/нет |
| Согласие с банковской гарантией или личное поручительство | Да/нет |
| Согласие с компенсацией Генподрядчику затрат в размере 10% от стоимости выполненных работ за отчетный месяц за затраты, связанные с координацией работ, решение вопросов материально-технического снабжения в части поставки давальческих материалов и конструкций, затраты по обеспечению пожарно-сторожевой охраны, технике безопасности и охране труда, производственной санитарии, благоустройству строительной площадки и т.д. (генподрядные услуги) | Да/нет |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 5-ти лет |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2026     г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.