Договор подряда №

г. Орел Орловской области	«___» ________ 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Орловское строительное управление-2» (ООО

«ОСУ-2»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора Посулихина Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________________________________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по отдельности -«Сторона», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Подрядчик обязуется в установленный договором срок осуществить работы по демонтажу (сносу) существующих фундаментов на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз. 20.1. и 20.2., со встроенными нежилыми помещениями, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601299.   2-й этап строительства – корпус 2 (поз. 20.2) (далее по тексту – Объекты),  а также осуществить работы по вывозу и утилизации образовавшегося мусора (далее по тексту – Работы), а Подрядчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.

Работы проводятся в строгом соответствии с требованиями и условиями, указанными в Расчете договорной цены, согласованном Сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).

  - Подрядчик гарантирует, что имеет все необходимые допуски и разрешения для проведения работ, указанных в п.1.1 настоящего договора и в Расчете договорной цены, в том числе соответствует требованиям, указанным в Расчете договорной цены. Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы будут осуществлены в строгом соответствии с требованиями, установленными нормами действующего законодательства, а также нормами и правилами, отраженными в Проекте организации строительства ( 40-24-ПОС), с учетом условий, указанных в п. 2.3.6. настоящего договора.

  - Работы, выполняемые Подрядчиком, и материалы, применяемые Подрядчиком для выполнения Работ, должны соответствовать нормативно-установленным требованиям, а также требованиям, установленным в Расчете договорной цены.

  - Дата начала выполнения Работ: «    » _____________ года.

Дата окончания выполнения Работ: «___» _________ 2025 года.

- Права и обязанности Сторон

  - Генподрядчик обязуется:

    - Обеспечить возможность проведения Работ Подрядчиком на территории имущественного комплекса на Земельном участке без нарушения целостности других объектов (имущества), не указанных в Приложении № 1.

    - Обеспечить допуск рабочих, техники Подрядчика на территорию имущественного комплекса на Земельном участке.

    - Осмотреть и принять выполненный Подрядчиком результат Работ в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

    - При обнаружении отступлений ухудшающих результат Работ или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

    - Оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.

  - Генподрядчик вправе:

    - В любое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика.

  - Подрядчик обязуется:

    - Осуществить Работы в объеме, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Расчетом договорной цены.

    - Обеспечить выполнение работ необходимой техникой и оборудованием (данные затраты включены в цену договора).

Временные здания и сооружения возводятся (устанавливаются) на строительной площадке Подрядчиком в соответствии с проектом и ППР. Расходы на временные и/или защитные сооружения должны быть учтены накладными расходами, за исключением сооружений включенных в ведомость объемов работ.

    - За пять рабочих дней до окончания выполнения Работ проинформировать об этом Генподрядчика.

    - Самостоятельно и за свой счет обеспечивать площадку, на которой осуществляются Работы, электроэнергией, водой и другими необходимыми коммунальными ресурсами.

    - Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ.

    - Перед началом работ разработать (с учетом соблюдения правил техники безопасности действующих при выполнении работ на территории действующих производственных объектов) ППР по Объектам, указанным в Приложении № 1, и согласовать его с участниками настоящего договора (один экземпляр передать Генподрядчику). Подрядчик самостоятельно и за свой счет производит подготовку и оформление технической документации, необходимой для оформления ППР. Подрядчик приступает к работам после выполнения данных мероприятий.

Подрядчик за свой счет и без последующей компенсации его расходов Генподрядчиком разрабатывает и предоставляет на согласование календарный план (линейный график) производства работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, составленный из расчета трудозатрат, с указанием рациональной последовательности, очередности и сроков производства работ, количества рабочих пооперационно.

    - Соблюдать правила по технике безопасности, обеспечивать безопасное ведение работ и выполнению необходимых мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности и охране окружающей среды.

    - Осуществить уборку территории выполняемых работ вывоз и утилизацию всех материалов, конструкций, прочего имущества (мусора), образовавшегося в результате проведенных работ по демонтажу (сносу) имущества. Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает очистку территории от мусора, вывоз мусора, неиспользованных материалов до назначенной даты приемки выполненных работ. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания Акта о приемке выполненных работ Подрядчик освобождает всю территорию строительной площадки от неиспользованных строительных материалов и конструкций, временных зданий и сооружений, строительных машин, механизмов и иного имущества, а также строительного мусора.

    - Обеспечить самостоятельно, без дополнительной компенсации со стороны Генподрядчика, надлежащую охрану Объекта и имущества на территории строительной площадки, от начала работ до завершения и приемки выполненных работ Генподрядчиком.

    - Обеспечить складирование и хранение материалов и изделий в соответствии с требованиями стандартов и ТУ на эти материалы и изделия. Если выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения, Подрядчик должен немедленно их устранить.

    - Вести на объекте общий журнал работ в соответствии с приказом Минстроя РФ №1026/пр от 02.12.2022г. «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»,. оформляет другую производственную и исполнительную документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

    - Производить снос зданий без сохранения демонтированных материалов, конструкций и без согласования с Генподрядчиком возможности дальнейшего использования демонтированных материалов, конструкций.

Подрядчик самостоятельно определяет:

- необходимость и возможность дальнейшего использования демонтированных материалов, конструкций;

- способ и порядок вывоза мусора после демонтажа (сноса) имущества;

- способ и место утилизации мусора за пределами площадки;

- место хранения и утилизации конструкций.

При необходимости заключения договоров для выполнения вышеуказанных мероприятий Подрядчик заключает их самостоятельно и за свой счет. Компенсация данных затрат Генподрядчиком Подрядчику не производится, данные затраты включены в стоимость договора.

    - Отвечать за организацию производства работ, за строгое соблюдение правил производства работ, правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории производства работ. В случае нанесения ущерба третьим лицам при выполнении работ компенсация осуществляется за счет Подрядчика.

Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

Получение технических условий на временное подключение на период производства работ к действующим системам электроснабжения, водоснабжения и канализации производится за счёт Подрядчика и оплата за временное пользование системами за счёт Подрядчика.

  - Подрядчик вправе:

    - Запрашивать и получать у Генподрядчика документацию и информацию, необходимую для исполнения Договора.

  - Подрядчик гарантирует, что он надлежащим образом исполняет свои налоговые обязательства, в том числе своевременно сдает налоговую отчетность (декларацию), отражающую реальные факты своей хозяйственной деятельности, декларирует все свои налоговые обязательства по сделкам, совершаемым от его имени и уплачивает налоги в соответствии с реально осуществляемыми операциями, представляет информацию и документы по запросам налоговых органов, его должностные лица не дисквалифицированы, не находятся в местах лишения свободы и не существует иных препятствий для осуществления ими своих полномочий и обязанностей, он имеет все необходимые ресурсы для надлежащего исполнения настоящего договора, в том числе помещения, штат сотрудников, материально- техническую базу, разрешения и лицензии и обязуется надлежащим образом исполнять вышеуказанные обязанности. Подрядчик гарантирует, что он проявляет должную осмотрительность и осторожность при выборе своих контрагентов, исходя из условий и обстоятельств совершаемых сделок, не привлекает к исполнению договорных обязательств контрагентов, не осуществляющих реальную предпринимательскую деятельность и не декларирующих свои налоговые обязанности по сделкам, оформляемым от его имени. Если по вине Подрядчика и /или его должностных лиц будет отказано в применении налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость и /или при исчислении налога на прибыль, а также применены иные меры ответственности, Подрядчик обязуется возместить Генподрядчику все соответствующие убытки в размере до начисленных или не возвращенных из бюджета РФ налогов, а также все суммы пеней и штрафов, которые налоговые органы в этой связи удержали с Генподрядчика. Под виной Подрядчика для целей настоящего Договора понимается любая ситуация, когда налоговый орган прямо или косвенно признает Подрядчика и /или его контрагентов недобросовестным налогоплательщиком. За недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора) для Подрядчика наступают последствия, установленные законом в соответствие со 431.2 ГК РФ.

- Финансовые условия и порядок расчетов

  - Стоимость (цена) Работ по настоящему Договору составляет _____________(____________) рубля___ копейки.

Для целей настоящего договора термины «цена Договора», «стоимость Договора», «цена Работ»,

«стоимость Работ» в отношении всего объема Работ по Договору являются равнозначными.

Стоимость (цена) Работ по настоящему Договору включает компенсацию всех расходов и издержек Подрядчика и причитающееся Подрядчику вознаграждение.

  - Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке: в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

Подрядчик вправе произвести авансирование Подрядчика в размере 10% от стоимости работ, указанной в п. 3.1 настоящего Договора.

Оплата последнего этапа работ производится Генподрядчиком в течение 30 дней с даты подписания конечного акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

  - По согласованию между Сторонами настоящего Договора допускаются другие формы взаиморасчетов, не противоречащие действующему законодательству РФ.

  - Сумма, подлежащая оплате по актам о приемке выполненных работ по форме КС-2, уменьшается на сумму, равную 5% (Пяти процентам) от стоимости отраженных в данных актах работ («Гарантийное удержание»). Гарантийные удержания накапливаются Генподрядчиком и будут выплачены Подрядчику после окончания гарантийных обязательств

  - Оплата Работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

- Порядок сдачи и приемки Работ

  - Сдача результата Работ Подрядчиком и приемка его Генподрядчиком оформляются актами о приемке выполненных работ по форме КС-2. Подрядчик не позднее 18-го (восемнадцатого) числа каждого отчетного месяца предоставляет Генподрядчику надлежащим образом оформленные акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Приемка работ производится Генподрядчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком в адрес Генподрядчика подготовленных и подписанных вышеуказанных документов.

  - Генподрядчик, обнаружив после приемки Работ отступления от действующих норм и правил или иные недостатки, которые не могли быть обнаружены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 рабочих дней со дня их обнаружения.

  - При досрочном выполнении Работ Генподрядчик принимает и оплачивает эти Работы на условиях настоящего Договора.

  - Подрядчик несет гарантийные обязательства с момента подписания акта выполненных работ в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев. В случае обнаружения дефектов в результате выполнения Работ после приемки результата выполненных работ Подрядчик гарантирует исправление     дефектов за свой счет.

Гарантии качества Работ распространяются на работы, выполненные  Подрядчиком и привлеченными им (с письменного согласия Генподрядчика) субподрядчиками.

- Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае нарушения сроков начала и окончания Работ Генподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере 0,1 % от стоимости Работ за каждый день просрочки.

  - В случае несвоевременной оплаты Генподрядчиком Работ Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере 0,01% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

  - Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

  - Подрядчик несет материальную ответственность за использование иностранной рабочей  силы в соответствии с действующим законодательством РФ и, безусловно, обязуется по первому требованию оплатить в полном объеме все расходы и убытки Генподрядчика, прямо или косвенно связанные с использованием Подрядчиком иностранной рабочей силы.

  - В случае если Подрядчиком допущены нарушения, за которые на Генподрядчика уполномоченными органами наложены штрафные санкции, Подрядчик компенсирует Генподрядчику суммы штрафов в течение 3-х рабочих дней со дня предоставления Генподрядчиком документов, подтверждающих наложение штрафных санкций. В случае невозможности уплаты Подрядчиком вышеуказанных сумм, Генподрядчик имеет право удержать их из платежа, причитающегося Подрядчику.

  - Ущерб, причиненный Генподрядчику, Заказчику или третьим лицам вследствие выполнения Подрядчиком Работ по настоящему договору, подлежит возмещению Подрядчиком в полном объеме.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

  - При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.8 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

  - Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.8 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры

для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

- Разрешение споров

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

  - Споры,	не	урегулированные	путем	переговоров,	разрешаются	в	судебном	порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

- Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

  - Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

- Антикоррупционная оговорка

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действий, нарушающих требования законодательства Российской Федерации, международных норм права и международных договоров Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами. Стороны также обязуются довести это требование до их аффилированных (взаимосвязанных) лиц, работников, уполномоченных представителей и посредников.

  - Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Этическим Кодексом Группы компаний ОДСК (далее – Кодекс), размещенном в сети Интернет по адресу https://orelstroy.ru/ и удостоверяет, что в своей деятельности придерживается и соблюдает аналогичные требования этичного ведения бизнеса.

  - Каждая из сторон Договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

  - Стороны признают и подтверждают, что проводят политику полной нетерпимости к коррупции, предполагающую полный запрет любых коррупционных действий, в соответствии с требованиями применимого законодательства в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

  - В случае возникновения у Подрядчика оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных пунктами 8.1-8.4 настоящей Антикоррупционной оговорки, Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить об этом Генподрядчика любым указанным способом:

- по телефону +7 (486) 254-92-83 «Линии Доверия», на которую могут обращаться как Сотрудники, так и третьи лица;

- сообщить на адрес электронной почты – hotline@odsk-group.ru.

  - В случае возникновения у Генподрядчика подозрений, что при исполнении Договора произошло или может произойти нарушение обязательств, предусмотренных пунктами 8.1 – 8.5 настоящей Антикоррупционной оговорки, в адрес Подрядчика направляется письменное уведомление с требованием в течение десяти рабочих дней предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение обязательств, предусмотренных пунктами 8.1 – 8.5 настоящей Антикоррупционной оговорки со стороны    Подрядчика, его аффилированных лиц, работников или агентов.

  - После письменного уведомления Генподрядчик имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения письменного подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Подрядчиком в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

  - В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами 8.1 – 8.5, 8.7 настоящей Антикоррупционной оговорки, Генподрядчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или частично, направив письменное уведомление о расторжении.

В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящей Антикоррупционной оговорки, Генподрядчик вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

  - В течение срока действия Договора Генподрядчик имеет право, как самостоятельно, так и с привлечением к проверке третьих лиц, проводить проверки:

- бухгалтерской отчетности,

- записей, документов Подрядчика, относящихся к настоящему Договору.

  - Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей стороны, сообщивших о факте нарушений пунктов

8.1 – 8.5, 8.7 настоящей Антикоррупционной оговорки.

- Заключительные положения

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

  - Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

  - Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Реквизиты и подписи Сторон:

Генподрядчик: ООО «ОСУ-2»

302038, Орловская обл., Орловский р-н, ул. Раздольная,101 ИНН 5720009052 КПП 572001001

р/ с 40702810747000100651 Отделение №8595 Сбербанка России к/с 30101810300000000601 БИК 045402601

Директор	А. А. Посулихин

м.п.

Субподрядчик: ____________________________________________________

м.п.