ООО «ОРЕЛСТРОЙИНДУСТРИЯ ПАО «ОРЕЛСТРОЙ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт винтового компрессора с заменой винтового блока

г. Орел                                                                                 «___»________ 2025 г.

| 1. | Наименование компрессорной установки, инвентарный номер | ВВ-50/8 №00006440 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заводской номер | 006 |
| 3. | Винтовой блок | Enduro E175 № FE175002576 |
| 4. | Адрес места установки | Г. Орел, Кромское шоссе, 23, здание компрессорной станции№2 лит. Ц, инв.№00006249 |
| 5. | Начало эксплуатации компрессорной установки | 2014 год |
| 6. | Наработка до капитального ремонта | 40000 часов |
| 7. | Требования к проведению работ | - обследование оборудования участниками тендерной закупки с предварительным определением объема и стоимости ремонтных работ - диагностика оборудования - составление и согласование с Заказчиком ведомости дефектов по результатам диагностики с определением объемов и стоимости работ и запчастей - демонтаж винтового блока - монтаж винтового блока - настройка и испытания установки после проведенного ремонта в течение 72 моточасов - гарантия на выполненные работы не менее 12 месяцев с даты подписания актов на выполненные работы |
| 8. | Требования к Подрядчику | - Наличие специалистов необходимого профиля с соответствующей профессиональной подготовкой и опытом работы с компрессорным оборудованием - Наличие запасных частей и необходимых материалов для проведения ремонта - Наличие положительных отзывов от заказчиков - Ответственность по закону за соблюдение персоналом Подрядчика норм и требований по охране труда и ТБ при проведении ремонтных работ у Заказчика |
| 9. | Сдача и приемка работ | Сдача и приемка работ оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |
| 10. | Требования по пожарной безопасности | Обеспечиваются в соответствии с требованиями ФЗ от 22.07.2018 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиями внутренней нормативной документации Заказчика, Подрядчика. Во время работ площадка должна быть оснащена первичными средствами пожаротушения в соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ. Должны быть предусмотрены мероприятия по пожаротушению и предотвращению проникновения на территорию объекта посторонних лиц. Для проведения данных мероприятий необходимо предусмотреть следующий ряд мер: - устройство временного ограждения площадки и опасных зон - согласование с Заказчиком списка работников Подрядчика, участвующих в работах. При производстве работ следует соблюдать требования к пожарной безопасности, установленные СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 « О противопожарном режиме». |
| 11. | Сроки работ | Срок начала работ: в течение 5 календарных дней с даты подписания договора подряда. Срок окончания работ: Договор на выполнение работ вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами всех взятых на себя обязательств по договору, но не более 30 рабочих дней |
| 12. | Основание для выполнения работ | Договор подряда. |
| 13. | Исходные данные | Коммерческое предложение Подрядчика. |
| 14. | Поставка материалов и запчастей | Все материалы, детали, оборудование, приборы и системы для ремонта предоставляет Подрядчик |

Главный инженер                                                                       А.П. Андрющенко

Начальник ПСГХ                                                                        А.Н. Фалин